**1차 프로젝트 - 코스관리 프로그램**

**회의록**

작성자 : 이승범

작성일 : 2024/11/25

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의명 | 2024년 11월 25일 일간회의 | | | | | | |
| 주관자 |  | 이승범 | 성명 | 이승범 | | 참석인원 | 5명 |
| 참석자 | 이승범, 양화영, 이경준, 유지현, 민재홍 | | | | | | |
| 회의일시 | 2024년 11월 25일 10시 00분 ～ 10시 30분 | | | 회의장소 | 회의록 | | |
| 주요안건 | 1. 1. DB Table 추가생성  -시험지와 문제간의 관계 문제 제기 2. -제출한 시험지를 DB에 저장시 문제 제기 3. 2. 강사,학생 화면 제작 시작 4. -강사, 학생화면 분업하여 시작하기   3. 관리자 화면 마무리하기 | | | | | | |
| 의결사항 | 1. 1. ExFrame – Quest 관계DB 생성 – 화영 2. 2. 시험응시후 데이터를 저장할 DB생성 - 지현 3. 3. 강사화면 제작 – 화영,재홍   4. 학생화면 제작 – 승범,경준 | | | | | | |
| 참고사항  및  추후일정 |  | | | | | | |