**1차 프로젝트 - 코스관리 프로그램**

**회의록**

작성자 : 민재홍

작성일 : 2024/11/26

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의명 | 2024년 11월 26일 일간회의 | | | | | | |
| 주관자 |  | 이승범 | 성명 | 이승범 | | 참석인원 | 5명 |
| 참석자 | 이승범, 양화영, 이경준, 유지현, 민재홍 | | | | | | |
| 회의일시 | 2024년 11월 26일 9시 00분 ～ 9시 30분 | | | 회의장소 | 회의록 | | |
| 주요안건 | 1. 1. 학생 화면 구성 시 강사의 시험등록 화면이 사전 완성되어야함 2. 2. DB및 클래스 구성이 문서화 되어있지 않음 3. 3. 관리자 화면이 너무 부실하게 구현되어있음 | | | | | | |
| 의결사항 | 1. 1. 강사 페이지가 완성되는 동안 다른 작업진행 2. – 학생frame만 작성 , 만들어진 화면 보완, 문서화 작업 진행 3. 2. DB 및 클래스 문서화 작업 시작 4. 3. 관리자 화면 문제점 보완 | | | | | | |
| 참고사항  및  추후일정 |  | | | | | | |